Montevideo, 16  de marzo de 2006

Acta Nº 6

Resolución Nº 9/006

Expediente Nº 134/2006

VISTO: La necesidad de culminar los trabajos contratados para la adecuación de la instalación eléctrica  de las oficinas que ocupa la Unidad en el  piso 8º de la Torre de los Profesionales;

RESULTANDO: I) que los trabajos aludidos se llevaron adelante al momento de trasladar parte de las oficinas de la Unidad del piso 10º al piso 8º de la Torre;

II) que el Departamento de Administración y Finanzas informa que, debido a la inexistencia de cableado de las líneas eléctricas desde la planta baja hasta el referido piso, han sobrevenido algunos imprevistos que impidieron la culminación de los trabajos autorizados por la Comisión;

III) que se sugiere, desde el punto de vista técnico, de seguridad y de gestión, realizar una única conexión eléctrica para todas las oficinas que ocupa la Unidad en el referido piso;

IV) que el costo del cableado adicional asciende a  la suma de U$S 1.000 (mil dólares estadounidenses) más impuestos, según presupuesto adjunto;

CONSIDERANDO:   I) que según se informa por la repartición actuante, existe  disponibilidad  para dichos fines en el Proyecto 00/007 de PNUD;

II) que procede adoptar decisión de acuerdo a lo sugerido ya que las tareas iniciadas deben culminarse a efectos de separar definitivamente el consumo de energía eléctrica de la ADME y de la URSEA;

ATENTO: a lo dispuesto por el art. 10 de la Ley No. 17.598 de 13 de diciembre de 2002;

LA COMISION DIRECTORA

RESUELVE

- Autorízase el gasto para culminar los trabajos de adecuación de la instalación eléctrica de las oficinas que ocupa la Unidad en el  piso 8º de la Torre de los Profesionales, adjudicados a la  empresa Telcor- Urutur  S.A,  por un monto total con Cofis e IVA incluidos, de U$S 1.266.90, ( mil doscientos sesenta y seis dólares estadounidenses con 90/100), financiado con fondos del Proyecto PNUD 00/007.

- Pase al Departamento de Administración y Finanzas a efectos de notificar  a los interesados y demás efectos.

Ing.  Esther Yáñez  					Dra.   Cristina Vázquez

Directora                                                                                 Presidenta

Dr. Robert Silva García

Secretario General